Отчет за 2020 год об исполнении Муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»

- Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»  утверждена постановлением  мэра   от 29.08.2019г. № 919 с изменениями  от  30.03.2020 (пост. № 428),  30.07.2020 г. (пост. № 730), 11.11.2020 г. (пост. № 1031), 30.12.2020 г. (пост. № 1207).

План – 40 383 228,03 руб., факт – 36 618 184,52 руб.

Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования является повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства и как следствие – улучшение жизни населения района.

Жилищно-коммунальная инфраструктура  Эхирит-Булагатского района представлена 16 угольными котельными.

Отапливается 41 многоквартирный жилой дом, 40 частных жилых домов, 38 объектов социально-культурного значения, и прочие учреждения (26 единиц).

Паспорта готовности к началу отопительного  сезона были получены на все угольные котельные в районе.

Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации составляют всего – 70,3 км. Отпущено тепловой энергии 34137,0 Гкал, отпущено воды потребителям – 178469,0  м3, пропущено сточных вод – 177565,43 м3.

Комитетом ЖКХ были подготовлены документы по участию в областные программах и подписаны соглашения по мероприятиям:

С Министерством жилищной политике, энергетике и транспорта Иркутской области:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

В 2020 году крупных аварий повлекших остановку поставки тепловой энергии  более двух часов в бюджетных учреждений не было. Аварийная бригада устраняла еженедельно неполадки в тепло, водо, электроснабжения и водоотведения в учреждениях района.

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 162 714 120,03 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 40 383 228,03 | 36 618 184,52 | 90,7 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Доля софинансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения не 5 % к отчетному году |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5 % | 5 % | 100 |
| 2.2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения не более 5% к отчетному году |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

5. Методика оценки эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются сводные результаты индекса эффективности реализации подпрограмм, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(ind1+ind2+ ind3+ind4+ind5)/5 =(1+1+0,75+1+1)/5=0,95

где:

ind- индекс эффективности программы

ind1, ind2, ind3, ind4, ind5- индексы эффективности подпрограмм .

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50 ≤ I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

- Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» за 2020 г. является эффективной.

Отчет к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 гг.»

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2020-2024гг.» за 2020 г. план-  11 636 804,00 руб.,   факт – 10 610 454,98 руб.

В целях подготовки МО «Эхирит-Булагатский район» согласно плану мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 гг. за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях  софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области  заключено соглашение с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14.02.2020 г.№ 95. Выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт теплотрассы и водопровода в МОУ Олойская СОШ на сумму 1 659 351,3 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят один) рубль 30 копеек, из них областной бюджет — 1 493 486.00 (Один миллион четыреста девяносто три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей местный бюджет — 165 865.3 (Сто шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 30 копеек.  Контракт № 2020/09 от 02.06.2020 г.;

- Приобретение котлов КВР-0,2 для МОУ Алужинской и МОУ Харазаргайской СОШ на сумму 376 600 (Триста семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, из них областной бюджет — 338 955,85 (Триста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 85 копеек местный бюджет — 37 644,15 (Тридцать семь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 15 копеек. Контракт № 2020/07 от 08.06.2020 г.;

В августе 2020 г. заключены прямые договора   на приобретение угля  бюджетными учреждениями района на отопительный сезон 2020  -2021 год  на сумму 4 945 359,91 (Четыре миллиона девятьсот сорок пять тысяч триста пятьдесят девять) рублей 91 копейка, на 1 января 2021 года завезено и оплачено 1 463,69 тонн угля  на сумму 4 142 230,10 (Четыре миллиона сто сорок две тысячи двести тридцать) рублей 10 копеек.

Для приемки готовности котельных и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» к отопительному сезону создана комиссия распоряжением мэра МО «Эхирит-Булагатский район» от 24.08.2020 г. № 358  проходила в период с 24 августа по 3 сентября 2020 г. По результатам проверки Ростехнадзором получен Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов № 232/РП-361-3107-о/2020 .

Приобрели ГСМ на сумму 679 990,85 (Шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 85 копеек. Закупка в рамках 44-ФЗ, аукцион.  Муниципальный контракт от 17.03.2020 г.

- Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 56 019 048,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 11 636 804,00 | 10 610 454,98 | 91 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 13 | 1 | 7,7 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы

- Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения–

да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 13

2021– 13

2022 – 12

2023 – 11

2024 – 10

2.  Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - да-1, нет-0.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 2

2021 – 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/2 =(1+1)/2=1

где:

1- индекс эффективности

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50 ≤ I<1 | Реализация программы эффективна |

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 гг.»  за 2020 г. является эффективной.

Отчет к подпрограмме за 2020 год

«Содержание и ремонт муниципальных учреждений  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»

- Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 годы» план на 2020 г.  –  15 136 048,79  руб., факт – 12 622 453,30 руб.

Выполнен капитальный ремонт кровли и крыши здания МДОУ Бозойский детский сад №14. Муниципальный контракт № 2020/11 от 02.07.2020 на сумму  1 091 387,90 (Один миллион девяносто одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 90 копеек.

Произведен ремонт кровли здания Комитета ЖКХ на сумму 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей договор № 01/20 от 27.07.2020 г.

Оплачен ремонт мауэрлата Корсукской СОШ на сумму 130 308 (Сто тридцать тысяч триста восемь) рублей по договору 2019 года.

Оплачен кап. ремонт СОШ №2 на сумму 1 786 855,61 (Один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 61 копейка, (остаток 2019 г.)

Выполнен ремонт стилобата на территории МОУ COIII №2 Договор № 2020/13 от 26.08.2020 г. на сумму 144 271 (Сто сорок четыре тысячи двести семьдесят один) рубль.

Заключен муниципальный контракт № Контракт № ПиДс-1984- 1984/12.19 от 10.02.2020 «Экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости Детский сад на 60 мест в с.Тугутуй» на сумму 753534,84 (Семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 84 копейки. Подрядчик ГАУИО "Ирэкспертиза".

Заключен и оплачен муниципальный контракт № 1ТиДс-1984п- 1984п/10.20 от 06.10.2020 «Повторная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости Детский сад на 60 мест в с.Тугутуй» на сумму 255 066 (Двести пятьдесят пять тысяч шестьдесят шесть) рублей. Подрядчик ГАУИО "Ирэкспертиза"

Заключен и оплачен муниципальный контракт № ПиДс-1325- 1325/09.20 от 14.09.2020 «Разработка (привязка) проектной и рабочей документации, для строительства общеобразовательной школы на 616 мест в п. Усть-Ордынский» па сумму 1 050 436,06 (Один миллион пятьдесят тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 06 копеек. Подрядчик ГАУИО "Ирэкспертиза"

Оплачена ПCД для строительства общеобразовательной школы на 616 мест в и. Усть-Ордынский» на сумму 1 470 000 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей.

Заключен Договор № 2020/08-19 от 19.08.2020 г. на выполнение проектно-сметных работ по объекту капитальный благоустройства территории МОУ Усть-Ордынская СОШ № 2 на сумму 398 900 (Триста девяносто восемь тысяч девятьсот) рублей. Исполнитель ООО «Востсибпроект».

Заключен и оплачен договор №26/20 от 28.04.2020 г. на санитарно- эпидемиологическую экспертизу проекта СЗЗ модульной котельной, расположенной на территории общеобразовательной школы на 616 мест в п. Усть-Ордынский на сумму 17 ООО (Семнадцать тысяч) рублей. Исполнитель ООО «АудитЭксперт».

Заключен и оплачен договор № 10/08/2020 на оказание услуг по созданию топографического плана масштаба 1:500 СОШ № 2,  на сумму 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Заключен договор № 02/10/2020 от 08.10.2020 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений спортивного зала МОУ Идыгинская СОШ» на сумму 98 060 (Девяносто восемь тысяч шестьдесят) рублей.

Заключен Договор № 2020/07-10 от 10.07.2020 г. на выполнение проектно-сметных работ по объекту капитальный ремонт кровли МОУ Усть-Ордынская СОШ № 2 на сумму 284 054 (Двести восемьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля. Исполнитель ООО «Востсибпроект».

Произведен и оплачен текущий ремонт кровли здания МОУ ДОД «Усть-Ордынская детская школа искусств» на сумму 44 280 (Сорок четыре тысячи двести восемьдесят) рублей договор подряда № 2020/12 от 27.09.2020 г.

Заключен и оплачен договор №001-2020 от 02.07.2020 г. от 02.07.2020 г. на разработку проекта электроснабжения МОУ Захальская НОШ на сумму 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

Оплачена разработка проектов электроснабжения (увеличение отбора мощностей) муниципальных общеобразовательных учреждений Куядской НШДС (3 объекта), Еловской НШДС (1 объект) договор № 032-2020 от 13.10.2020 г. на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей.

2.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 48 358 140,79 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 15 136 048,79 | 12 622 453,30 | 83 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество отремонтированных учреждений Целевой показатель 1 (количество) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 21 | 17 | 81 |
| 2.2. | Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание. Целевой показатель 2 (%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

4. Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.1.  Количество отремонтированных учреждений   – да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 21

2021 – 26

2022 – 19

2023 – 15

2024 – 15

1.2.  Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание

- да-1, нет-0.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 0,3 %

2021 – 0,3 %

2022-  0,3 %

2023-  0,3 %

2024-  0,3 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U1)/2 = (1+1)/2= 1

где:

1 - индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 годы» за 2020  год является эффективной.

Отчет к подпрограмме «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 г.г.»

- Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 гг.» на реализацию подпрограммы на 2020  год  план – 1 164 680,00  руб., факт  – 1 125 439,00 руб.

Проведены мероприятия:

Были произведены работы в целях пожарной безопасности: обслуживание AПC, ремонт АПС, установка оповещателей АПС в общеобразовательных учреждениях района, была произведена зарядка

огнетушителей общеобразовательных учреждений района.

- Сведения  о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 6 012 180,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 164 680,00 | 1 125 439,00 | 97 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание. Целевой показатель 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями. (Зарядка огнетушителей) Целевой показатель 2 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 70 | 70 | 100 |
| 2.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории). Целевой показатель 3 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Целевой показатель 4 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 84 | 84 | 100 |

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

  - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2020-100%

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

  - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями -   да-1, нет-0.

U2= 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2020- 75 %

2021- 80%

2022- 85%

2023- 90%

2024-100%

  - Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий –

да-1, нет-0.

U3= 1

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2020-100 %

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

  - Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности-  да-1, нет-0.

U4= 1

Где U4 – целевой показатель 4.

Результатом ответа является:

2020-84 %

2021-88 %

2022-92 %

2023-90 %

2024-95 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 +U3+U4) /4= (1+0+1+1)/4=0,75

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 гг.» ind - 0,75%  - Реализация подпрограммы   в 2020 году эффективна

Отчет к подпрограмме «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 г.г.»

- Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 годы» в 2020 году на реализацию подпрограммы запланировано – 1 627 500,00  руб.  было израсходовано 1 624 952,00  руб.

Договор на проведение ремонтных работ приборов учета тепловой энергии (СОШ №1, СОШ, МДОУ «Колосок», Захальская СОШ) № № 3051/Р от 13.10.2020 на сумму 20 463 (Двадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей. Подрядчик ООО «Теиловодоконтроль»;

Договор на проведение ремонтных работ приборов учета тепловой энергии (музыкальная школа) № 3051/Р от 13.10.2020 на сумму 3210 (три тысячи двести десять) рублей.

2.Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 4 110 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 627 500,00 | 1 624 952,00 | 99,8 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 38 | 38 | 100 |
| 2.3. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |

- Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2020- не менее  1 %.

2021-  не менее 1 %

2022-  не менее 1 %

2023-  не менее 1 %

2024-   не менее 1%

2. Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района  -   да-1, нет-0.

U2=1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2020- 38  %

2021- 38,4 %

2022-  38,8 %

2023-  39,2 %

2024-  39,6 %

3. Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями - да-1, нет-0.

U3=1

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2020-100%

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле: ind=(U1+U2+U3)/3 = (1+1+1)/3 =1,

где: ind-индекс эффективности

1- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 годы»» ind - 1 - Реализация подпрограммы   в 2020  году эффективна.

Отчет подпрограммы «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.»

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.» в 2020 году план- 10 818 195,24 руб.,  факт – 10 634 885,24 руб.

Расходы на обеспечение деятельности Комитета ЖКХ: выплата заработной платы, канц. товары, расходы для приобретения материалов для проведения текущих ремонтов муниципальных учреждений.

2.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 48 214 751,24 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 10 818 195,24 | 10 634 885,24 | 98 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения)ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 13 | 7 | 54 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. (наименование и единица измерения) ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

- Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель1.

2020 –  13

2021 –  13

2022-   12

2023-   11

2024-   10

- Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего-   да-1, нет-0.

U2=1

Где U1=1 –целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2020-  2

2021-  1

2022-  1

2023-  1

2024-  1

3. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле: ind=(U1+U2 )/2  = (1+1)/2=1

где: ind - индекс эффективности

4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

5.Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.» за 2020 г. является эффективной.