Отчет за 2021 год об исполнении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.»

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» утвержденная постановлением мэра от 29.08.2019 г. № 917 с изменениями в 2021 году от 13.05.2021 (пост. № 699), 30.12.2021 г. (пост. № 1782)

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» на 2021 г. план –804 444,95 руб., факт – 772 136,72 руб.

Провели инженерно-геологические работы по объекту «Устройство временного моста ч/з р. Куда» на сумму 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей.

Приобрели ПГС и дорожные знаки на сумму 117 136,72 (сто семнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей (семьдесят две) копейки.

1. Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 62 298 304,88 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 541 259,  89 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 804 444,95 | 772 136,72 | 95.9 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 8 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 7 | 2 | 28.5 |

**4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевой показатель, характеризующий достижение цели и выполнение задач программы.

1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

U1 = 1или 0

Где U1 – целевой показатель 0.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 8

2021– 7

2022- 6

2023- 5

2024 - 4

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=U1

где:

ind- индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0<I<0,5 | Реализация программы неэффективна |
| 0,5< I<1 | Реализация программы эффективна |

Муниципальная программа *«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»* за 2021 г. является не эффективной.