Отчет за 2021 год об исполнении Муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»

- Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»  утверждена постановлением  мэра   от 29.08.2019г. № 919 с изменениями  от   13.05.2021 г. (пост. № 700), 11.10.2021 г. (пост. № 1451), 17.11.2021 г. (пост. № 1594), 09.12.2021г. (пост. №1660), 30.12.2021 г. (пост. № 1780).

План – 191 041 530,89 руб.

Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования является повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства и как следствие – улучшение жизни населения района.

Жилищно-коммунальная инфраструктура  Эхирит-Булагатского района представлена 16 угольными котельными.

Отапливается 41 многоквартирный жилой дом, 40 частных жилых домов, 38 объектов социально-культурного значения, и прочие учреждения (26 единиц).

Паспорта готовности к началу отопительного  сезона были получены на все угольные котельные в районе.

Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации составляют всего – 70,3 км. Отпущено тепловой энергии 4841,72 Гкал, отпущено воды потребителям – 17502,45  м3, пропущено сточных вод – 17047,37 м3.

Комитетом ЖКХ были подготовлены документы по участию в областные программах и подписаны соглашения по мероприятиям:

С Министерством жилищной политике, энергетике и транспорта Иркутской области:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

В 2021 году крупных аварий повлекших остановку поставки тепловой энергии  более двух часов в бюджетных учреждений не было. Аварийно-восстановительная бригада своевременно устраняла неполадки в тепло, водо, электроснабжения и водоотведения в учреждениях района.

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 191 041 530,89 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 40 383 228,03 | 36 618 184,52 | 90,6 |
|  | Второй год реализации | 37 020 298,86 | 35 207 614,45 | 95.1 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Доля софинансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения не 5 % к отчетному году |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5 % | 5 % | 100 |
|  | второй год реализации программы | Не более 5 % | 5 % | 100 |
| 2.2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения не более 5% к отчетному году |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | Второй год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

5. Методика оценки эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются сводные результаты индекса эффективности реализации подпрограмм, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(ind1+ind2+ ind3+ind4+ind5)/5 =(1+1+1+1+1)/5=1

где:

ind- индекс эффективности программы

ind1, ind2, ind3, ind4, ind5- индексы эффективности подпрограмм .

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50 ≤ I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

- Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» за 2021 г. является эффективной.

Отчет к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 гг.»

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2020-2024гг.» за 2021 г. план-  8 725 319,00 руб.,   факт –8 513 452,88 руб.

В августе 2021 г. заключены прямые договора   на приобретение угля  бюджетными учреждениями района на отопительный сезон 2021  -2022 год  на сумму 2 830 000,00 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей ,

Для приемки готовности котельных и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» к отопительному сезону создана комиссия постановлением мэра МО «Эхирит-Булагатский район» от 02.06.2021 г. № 837 , постановлением мэра 14 июля 2021 г. № 1076 утверждена программа проведения проверки готовности систем теплоснабжения, постановлением мэра от 14 июля 2021 г. № 1077 утвержден комплексный план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду 2021-2022 гг. находящихся в собственности МО «Эхирит-Булагатский район», распоряжением мэра от 14.07.2021 г. № 430  создана комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. По результатам проверки Ростехнадзором получен паспорт готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов № 147/РП-361-2590-о/2021-11 .

Приобрели ГСМ на сумму 918 440,00 (девятьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок) рублей. Закупка в рамках 44-ФЗ, аукцион.  Муниципальный контракт от 16.02.2021 г. № 2020/05 и договор от 11.01.2021 г. на приобретение ГСМ на сумму98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей.

- Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 47 392 722,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 11 636 804,00 | 10 610 454,98 | 91 |
|  | второй год реализации программы | 8 725 319,00 | 8 513 452,88 | 97.5 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 13 | 1 | 7,6 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 1 | 7,6 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 1 | 0 | 0 |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы

- Количество аварий в системах тепло- водоснабжения и водоотведения–

да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 13

2021– 13

2022 – 12

2023 – 11

2024 – 10

2.  Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - да-1, нет-0.

U2 = 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 2

2021 – 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/2 =(1+0)/2=0,5

где:

0- индекс эффективности

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50 ≤ I<1 | Реализация программы эффективна |

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 гг.»  за 2021 г. является эффективной.

Отчет к подпрограмме за 2021 год

«Содержание и ремонт муниципальных учреждений  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»

- Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 годы» план на 2021 г.  –  11 721 506,28  руб., факт – 10 551 883,99 руб.

Провели разработку ПСД по объекту «Устройство временного моста ч/з р. Куда в п. Бозой на сумму 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей.

Провели разработку ПСД по объекту «Конно-спортивный клуб в Эхирит-Булагатском районе» на сумму 1 170 978,00 (Один миллион сто семьдесят тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей.

Провели ремонт фасада Музыкальной школы, выполнили предоплату устройства площадки ФОК Лидер.

Приобретались материалы(сантехнические, электротовары) для бюджетных учреждений района на сумму 1 264 519,00 (Один миллион двести шестьдесят четыре рубля пятьсот девятнадцать) рублей.

2.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 76 832 046,07 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 15 136 048,79 | 12 622 453,30 | 83 |
|  | Второй год реализации программы | 11 721 506, 28 | 10 551 883,99 | 90 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество отремонтированных учреждений Целевой показатель 1 (количество) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 21 | 17 | 80 |
|  | Второй год реализации программы | 26 | 20 | 76 |
| 2.2. | Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание. Целевой показатель 2 (%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

4. Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.1.  Количество отремонтированных учреждений   – да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 21

2021 – 26

2022 – 19

2023 – 15

2024 – 15

1.2.  Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание

- да-1, нет-0.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2020 – 0,3 %

2021 – 0,3 %

2022-  0,3 %

2023-  0,3 %

2024-  0,3 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U1)/2 = (1+1)/2= 1

где:

1 - индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 годы» за 2021  год является эффективной.

Отчет к подпрограмме «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 г.г.»

- Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 гг.» на реализацию подпрограммы на 2021  год  план – 2 157 425,58  руб., факт  – 2 043 206,86 руб.

Проведены мероприятия:

Были произведены работы в целях пожарной безопасности: обслуживание AПC, перезарядке огнетушителей для бюджетных учреждений района ремонт АПС на сумму 1 184 736,86 (Один миллион  сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 86 копеек.

Приобретение приборов пожарной сигнализации для бюджетных учреждений района на сумму 12 650 (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Приобретение датчиков, извещателей, АКБ пожарной сигнализации на сумму 236 920,00 (Двести тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей.

- Сведения  о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 9 413 092,58 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 164 680,00 | 1 125 439,00 | 96 |
|  | Второй год реализации программы | 2 157 425,58 | 2 043 206,86 | 94.7 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание. Целевой показатель 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями. (Зарядка огнетушителей) Целевой показатель 2 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 70 | 70 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 80 | 80 | 100 |
| 2.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории). Целевой показатель 3 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Целевой показатель 4 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 84 | 84 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 88 | 88 | 100 |

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

  - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2020-100%

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

  - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями -   да-1, нет-0.

U2= 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2020- 75 %

2021- 80%

2022- 85%

2023- 90%

2024-100%

  - Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий –

да-1, нет-0.

U3= 1

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2020-100 %

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

  - Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности-  да-1, нет-0.

U4= 1

Где U4 – целевой показатель 4.

Результатом ответа является:

2020-84 %

2021-88 %

2022-92 %

2023-90 %

2024-95 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 +U3+U4) /4= (1+1+1+1)/4=1

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 гг.» ind - 1%  - Реализация подпрограммы   в 2021 году эффективна

Отчет к подпрограмме «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 г.г.»

- Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 годы» в 2021 году на реализацию подпрограммы запланировано – 2 277 00,00  руб.  было израсходовано 2 242 104,00  руб.

Проведение гос. поверки и ремонта приборов учета тепловой энергии в

бюджетных учреждениях района на сумму 193 104,00 (сто девяносто три тысячи сто четыре) рубля.

2.Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 4 260 300,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 627 500,00 | 1 624 952,00 | 99 |
|  | Второй год реализации программы | 2 777 000,00 | 2 242 104,00 | 80.7 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 38 | 38 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 38.4 | 38.4 | 100 |
| 2.3. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |

- Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2020- не менее  1 %.

2021-  не менее 1 %

2022-  не менее 1 %

2023-  не менее 1 %

2024-   не менее 1%

2. Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района  -   да-1, нет-0.

U2=1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2020- 38  %

2021- 38,4 %

2022-  38,8 %

2023-  39,2 %

2024-  39,6 %

3. Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями - да-1, нет-0.

U3=1

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2020-100%

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле: ind=(U1+U2+U3)/3 = (1+1+1)/3 =1,

где: ind-индекс эффективности

1- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2020-2024 годы»» ind - 1 - Реализация подпрограммы   в 2021  году эффективна.

Отчет подпрограммы «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.»

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.» в 2021 году план- 12 139 048,00 руб.,  факт – 11 856 966,72 руб.

Расходы на обеспечение деятельности Комитета ЖКХ: выплата заработной платы, налогов, приобретение канц. товаров, расходы на оплату Э.Э, приобретение ГСМ, расходы для приобретения материалов для проведения текущих ремонтов муниципальных учреждений.

2.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 53 143 370,24 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 10 818 195,24 | 10 634 885,24 | 98 |
|  | Второй год реализации программы | 12 139 048. 00 | 11 856 966,72 |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения)ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 13 | 7 | 53 |
|  | Второй год реализации программы | 13 | 7 | 53 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. (наименование и единица измерения) ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | Второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

- Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель1.

2020 –  13

2021 –  13

2022-   12

2023-   11

2024-   10

- Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего-   да-1, нет-0.

U2=1

Где U1=1 –целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2020-  2

2021-  1

2022-  1

2023-  1

2024-  1

3. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле: ind=(U1+U2 )/2  = (1+1)/2=1

где: ind - индекс эффективности

4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

5.Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.» за 2021 г. является эффективной.