Отчет за 2018 год об исполнении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468 с изменениями от 25.02.2015 (пост.№ 340), 25.02.2015 (пост.№ 341), 25.02.2015 (пост.№ 342), 20.03.2015 (пост.№ 628), 01.06.2015 (пост.№ 1041), 13.11.2015 (пост. № 1453), 31.12.2015 (пост. № 1602), 19.05. 2016 (пост. № 236),18.07.2016 (пост. № 326), 14.09. 2016 (пост. № 405), 11.11.2016 (пост. № 459), 22.11.2016 (пост. № 474, № 475, № 476), 30.12.2016 (пост. № 539), 13.04.2017 (пост. № 206), 21.07.2017 (пост.№ 622/1), 9.11.2017 (пост.№ 1008), 14.12.2017 (пост. № 1129),02.11.2018 (пост.№ 1141), 29.12.2018 (пост. № 1421)
2. Муниципальная программа *«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район на 2015-2021 гг.»* на 2018 г. план – 39 719 425,59 руб., факт – 38 206 822,39 руб.:
3. Мероприятия:

- Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2018 год.

( сбор, транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов на несанкционированной свалке (полигон) на сумму 37 673, 7 т.р.)

- Обслуживание полигона (разработка ПДВ, охрана полигона- 152,00 т.р.)

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду ( 100,00 т.р)

 Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 52 274 895,59 | 41 006 441,71 | 78 |
|  | первый год реализации программы | 3 798300,00 | 117800,00 | 96 |
|  | второй год реализации программы | 3 640 830,00 | 962900,00 | 73 |
|  | Третий год реализации  | 5 116 340,00 | 1 718920,00 | 33  |
|  | Четвертый год реализации  | 39 719 425,59 | 38 206 822,39 | 96 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Сокращение удельного веса земель, занятых под несанкционированные свалки, от общей площади Эхирит-Булагатского района. Целевой показатель 1 (га) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 13,8 |  |  |
|  | первый год реализации программы | 12,64 | 12,4 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 11,48 | 11,2 | 100 |
|  | Третий год реализации  | 10,32 | 10,21 | 100 |
|  | Четвертый год реализации | 9,16 | 9,16 | 100 |
| 2.2. | Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов Целевой показатель 2 (индекс) |  |  |  |
|  | до реализации программы |  5% |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | второй год реализации программы | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | Третий год реализации  | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

 Общая S земель района – 515,318 га., 63,98 га. – несанкционированные свалки.

 В связи с отрицательной экологической государственной экспертизой ПСД по строительству полигона в Эхирит-Булагатском районе в г. Красноярск, целевой показатель «Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов Целевой показатель 2 (индекс) - 0

 **4. Методика оценки эффективности реализации программы**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями:

1.Удельный вес земель, занятых под несанкционированные свалки, от общей площади Эхирит-Булагатского района – да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 12,64 %

2016 – 11,48 %

2017 – 10,32 %

2018 – 9,16 %

2019 – 8%.

2. Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов

U2 = 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – не более 5%

2016 – не более 5%.

2017 – не более 5%.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U0)/2 = (1+0)/2 = 0,5

где:

0,5- индекс эффективности

3.Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна  |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

Муниципальная программа *«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район на 2015-2021 гг.» в 2018 году является эффективной*