Отчет за 2015 год

об исполнении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019г.г.»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468 с изменениями от 20.03.2015 (пост. № 628), 13.11.2015 (пост. № 1453), 31.12.2015 (пост. № 1602).

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район на 2015-2019 гг.» на 2015 г. план – 3 798 304,00 руб., факт - 3 798 304,00 руб.:

Мероприятия:

- Обслуживание полигона – 1 120 884,00 руб.

- Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета (Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы) – 2 677 420,00 руб.

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб.в том числе: | 3 798304,00 | 117800,00 |  |
|  | первый год реализации программы | 3 798304,00 | 117800,00 | -96% |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | Третий год реализации  |  |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Сокращение удельного веса земель, занятых под несанкционированные свалки, от общей площади Эхирит-Булагатского района. Целевой показатель 1 (га) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 13,8 |  |  |
|  | первый год реализации программы | 12,64 | 12,4 |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | Третий год реализации  |  |  |  |
| 2.2. | Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов Целевой показатель 2 (индекс) |  |  |  |
|  | до реализации программы |  5% |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | Третий год реализации  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Общая Sземель района – 515,318 га., 63,98 га. – несанкционированные свалки.

В связи с отрицательной экологической государственной экспертизой ПСД по строительству полигона в Эхирит-Булагатском районе в г. Красноярск, целевой показатель «Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов Целевой показатель 2 (индекс) - 0

Оценка эффективности реализации программы

 Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

 Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы:

1.Удельный вес земель, занятых под несанкционированные свалки, от общей площади Эхирит-Булагатского района – да-1, нет-0.

 U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 12,64 %

2016 – 11,48 %

2017 – 10,32 %

2018 – 9,16 %

2019 – 8%.

2. Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов

U2 = 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – не более 5%

2016 – не более 5%.

2017 – не более 5%.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

 ind=(U1+U0)/N = (1+0)/2 = 0,5

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна  |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район на 2015-2019 гг.» в 2015 году является эффективной.