Отчет за 2018 год об исполнении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» утвержденную постановлением мэра от 09.10.2014г. № 1468 с изменениями от 25.02.2015г. (пост.№ 340), 25.02.2015г. (пост.№ 341), 25.02.2015г. (пост.№342), 20.03.2015г. (пост.№ 628), 01.06.2015г. (пост.№ 1041), 31.12.2015 г. (пост. № 1602), 15.05.2016 г. (пост. № 236), 18.07.2016 г. (пост.№ 326), 14.09.2016 (пост. № 405), 11.11.2016 г. (пост. № 459), 22.11.2016 г. (пост. № 474, № 475, № 476), 30.12.2016 г. (пост. № 539), 13.04.2017 г. (пост. № 206), 21.07.2017 г. (пост. 622/1), 09.11.2017 г. (пост.№ 1008), 14.12.2017 г. (пост. № 1129), 15.01.2018 г. (пост.№ 14), 02.11.2018 (пост. № 1142), 29.12.2018 (пост.№ 1422)
2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» на 2018 г. план – 25 531 138,00 руб., факт – 25 528 130,00 руб.

Мероприятия:

- Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Иркутской области (Устройство временного моста для обеспечения проезда через р. Куда до д. Батхай в Эхирит-Булагатском районе на сумму 34 282 708,42 рублей, осуществлению строительного контроля за устройством моста - ….)

- Использование средств дорожного фонда- 1 408,53 т.р.

1. Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 28196518,00 | 28193 434,00 |  99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 681950,00 | 681950,00 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 983354,00 | 1 983354,00 | 100 |
|  | Третий год реализации  | 78500,00 | 0 | 0 |
|  | Четвертый год реализации программы  | 25 531 138,00 | 25 528130,00 | 99  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество школьных автобусов для детей Целевой показатель 1 (ед) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | Третий год реализации программы | 1 | 0 | 0 |
|  | Четвертый год реализации  | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обучение детей правилам дорожной безопасности2 (ед) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 8 | 8 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 7 | 7 | 100 |
|  | Третий год реализации программы  | 6 | 6 | 100 |
|  | Четвертый год реализации  | 5 | 5 | 100 |

Целевой показатель «Количество школьных автобусов для детей» является -0, т.к в 2018 году приобретение автобуса прошло по программе «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы»

**4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

1. Количество школьных автобусов для детей – да-1, нет-0.

 U1= 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –1

2016 –1

2017 – 1

2018 – 1

2019 – 1

2. Обучение детей правилам дорожной безопасности

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 8

2016 – 7

2017- 6

2018- 5

2019- 4

3. Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2)/2 = (0+1)/2=0,5

где:

1- индекс эффективности

4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| 0<I<0,5 | Реализация программы неэффективна  |
| 0,5< I<1 | Реализация программы эффективна  |

1. Муниципальная программа *«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»* за 2018 г. является эффективной.