Отчет за 2019 год об исполнении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014г. № 1468 с изменениями в 2019 году от 01.07.2019(пост. № 629), 12.08.2019 (пост.№ 861).
2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» на 2019 г. план – 11 214 770,00 руб., факт – 10 851 408,42 руб.

Мероприятия:

- Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Иркутской области – 8 944 415,93 руб.

- Софинасирование ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 1 831 992,49 руб.

- Использование средств дорожного фонда- 51 400 ,00 руб.

- Мероприятия направленные на повышение правого сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения – 23 600,00 руб.

1. Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 39411288,00 | 39044842,00 |  99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 681950,00 | 681950,00 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 983354,00 | 1 983354,00 | 100 |
|  | третий год реализации  | 78500,00 | 0 | 0 |
|  | четвертый год реализации программы  | 25 531 138,00 | 25 528130,00 | 99  |
|  | пятый год реализации программы  | 11 214 770,00 | 10 851 408,42  | 96 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество школьных автобусов для детей Целевой показатель 1 (ед) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | Третий год реализации программы | 1 | 0 | 0 |
|  | Четвертый год реализации  | 1 | 0 | 0 |
|  | Пятый год реализации  | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обучение детей правилам дорожной безопасности2 (ед) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 8 | 8 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 7 | 7 | 100 |
|  | Третий год реализации программы  | 6 | 6 | 100 |
|  | четвертый год реализации  | 5 | 5 | 100 |
|  | пятый год реализации  | 4 | 4 | 100 |

Целевой показатель «Количество школьных автобусов для детей» является -0, т.к в 2017, 2018, 2019 годах приобретение автобуса прошло по программе «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы»

**4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

1. Количество школьных автобусов для детей – да-1, нет-0.

 U1= 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –1

2016 –1

2017 – 1

2018 – 1

2019 – 1

2. Обучение детей правилам дорожной безопасности

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 8

2016 – 7

2017- 6

2018- 5

2019- 4

3. Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2)/2 = (0+1)/2=0,5

где:

1- индекс эффективности

4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| 0<I<0,5 | Реализация программы неэффективна  |
| 0,5≤ I<1 | Реализация программы эффективна  |

1. Муниципальная программа *«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»* за 2019 г. является эффективной.