Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «20» декабря  2019 г. №1364                                                                   п. Усть-Ордынский

«О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие коммунального хозяйства

муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

на 2015-2021 гг.»

На основании Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ) и их формирования и реализации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,  утвержденного постановлением мэра от 11.07.2018 № 744,  Решения Думы от 18.12.2019 № 26 "О внесении изменений в решение Думы "О бюджете муниципального образования  «Эхирит-Булагатский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", руководствуясь  ст.37 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» (утв. постановлением 09.10.2014г. № 1468), изложив в новой редакции (прилагается).

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Эхирит-Булагатский район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   www.ehirit.ru и вступает в силу с момента подписания.

Г.А.Осодоев

Муниципальная программа

«Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

1. Паспорт программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», (далее Комитет ЖКХ) |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» |
| Цель программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, модернизация и реформирование коммунальной инфраструктуры социальной сферы |
| Задачи программы | 1. Проведение реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Внедрение ресурсосберегающих технологий; 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений: |
| Целевые показатели | 1.Доля софинансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения не 5 % к отчетному году; 2. Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения не более 5% к отчетному году. |
| Сроки реализации программы | 2015-2021 гг. |
| Перечень подпрограмм | - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг. (Приложение № 1); - Содержание и ремонт муниципальных учреждений муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг. (Приложение № 2); - Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.(Приложение № 3); - Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 г.г. (Приложение № 4) - Обеспечение деятельности комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г. (Приложение № 5) |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 235 434 883,98 рублей, из них: 2015 – 19 983 953,05 рублей, 2016 – 36 780 877,24 рублей, 2017 - 38 498 346,57 рублей, 2018 - 39 467 816,34 рублей, 2019 - 54 731 872,78 рублей. 2020 – 22 986 009,00 рублей. 2021 - 22 986 009,00 рублей. - За счет средств районного бюджета составляет 191 944 771,00 рублей, в том числе по годам: 2015 – 16 572 000,06 рублей, 2016 – 30 035 877,24 рублей, 2017 - 24 033 381,37 рублей, 2018 - 30 324 621,80 рублей, 2019 - 45 006 872,53 рублей. 2020 – 22 986 009,00 рублей. 2021 - 22 986 009,00 рублей. - За счет средств областного бюджета составляет 41 463 529,63 рублей, в том числе по годам: 2015 – 1 385 370,64 рублей, 2016 – 6 745 000,00 рублей, 2017 – 14 464 965,20 рублей, 2018 – 9 143 193,54 рублей, 2019 – 9 725 000,25 рублей 2020 - 0,00 рублей. 2021 - 0,00 рублей. 3)За счет средств федерального бюджета составляет 2 026 582,35 рублей, в том числе по годам: 2015 – 2 026 582,35 рублей, 2016 - 0,00 рублей, 2017 - 0,00 рублей, 2018 - 0,00 рублей, 2019 - 0,00 рублей. 2020 – 0,00 рублей. 2021 - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение надежности и безопасности коммунального обслуживания; - сокращение расходов средств местного бюджета; |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время на территории муниципального образования «Эхирит-Булагасткий район» находиться 51 общеобразовательных учреждения, которые расположены в 71 зданиях, в 26 общеобразовательных учреждениях имеются спортивные залы. Учреждения культуры 4 единицы и административные здания 5 единиц.

Состояние зданий и инженерных коммуникаций общеобразовательных учреждений района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкций и капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия образовательного учреждения.

Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия общеобразовательных учреждений. Сложившаяся ситуация необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций имеет важное социальное значение.

Анализ показывает, например, что 50% школ построены более 30 лет назад, 46% школ построены от 30до 20 лет назад.

Программа направлена на улучшение состояний зданий и инженерных коммуникаций муниципальных  учреждений и направлена на повышение качества образования, культуры,  обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья населения.

3. Цели и задачи МП

Целью Программы является повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, модернизация и реформирование коммунальной инфраструктуры социальной сферы.

Срок реализации программы 2015-2021.

Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:

- проведение реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений.

Досрочного прекращения реализации программы не предусматривается.

4. Перечень МП

| № п/п | Наименование подпрограмм, ВЦП | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг. | 2015-2021 | 110 746 911,53 | 7 457 755,71 | 28 826 503, 24 | 21 831 142, 00 | 14 997 055, 66 | 18 818 876,92 | 9 407 789, 00 | 9 407 789, 00 | Комитет ЖКХ |
| 2. | Содержание и ремонт муниципальных учреждений муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021гг | 2015-2021 | 32 752 044,75 | 2 669 737, 17 | 510 000, 00 | 4 493 255, 00 | 11 113 701, 44 | 11 745 151,14 | 1 110 100, 00 | 1 110 100, 00 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
| 3. | Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 г.г. | 2015-2021 | 7 926 094,66 | 644 075, 00 | 746 000, 00 | 801 412, 74 | 1 438 063, 00 | 2 823 235,92 | 736 654, 00 | 736 654, 00 | Комитет ЖКХ и муниципальные учреждения |
| 4 | Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 г.г. | 2015-2021 | 21 158 529,46 | 2 348 655, 82 | 0 | 4 469 162, 33 | 3 376 443, 31 | 2 638 214,00 | 4 163 027, 00 | 4 163 027, 00 | Комитет ЖКХ и муниципальные учреждения |
| 5. | Обеспечение деятельности комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021г.г. | 2015-2021 | 54 458 025,19 | 6 863 729, 00 | 6 698 374, 00 | 6 903 374,00 | 8 542 552, 64 | 10 313 117,55 | 7 568 439, 00 | 7 568 439, 00 | Комитет ЖКХ |
|  | Итого: |  | 227 041 606,73 | 19 983 952,70 | 36 780 877, 24 | 38 498 346, 07 | 39 467 816, 05 | 46 338 595,53 | 22 986 009, 00 | 22 986 009, 00 |  |

Исполнение программы планируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

5. Механизм реализации

- Управление реализацией программы в целом осуществляется Комитетом ЖКХ в соответствии с Положением о Комитете ЖКХ, транспорте, энергетики, связи и дорожного хозяйства.

- Комитет ЖКХ  несет ответственность за разработку и реализацию программы в целом, осуществляет координацию деятельности участников  программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

- Участниками программы являются Комитет ЖКХ  и муниципальные учреждения МО «Эхирит-Булагасткий район»

- Контроль за ходом исполнения программы осуществляется администрацией МО «Эхирит-Булагаткий район». Информация о ходе реализации программы предоставляется в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район» не позднее 1 февраля, года следующего за отчетным или в течении текущего года по запросу контрольных органов или администрации района.

- Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

- Приобретаемое в рамках настоящей программы имущество поступает в установленном порядке в муниципальную собственность района.

6. Оценка социально-экономической эффективности МП

Учитывая продолжительный период реализации муниципальной программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляций, дефицитом бюджетных средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий подпрограмм, подвергнуться корректировке показателей достижения целей и решений задач подпрограмм, возрасти затраты на реализацию мероприятий подпрограмм.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации мэра района об утверждении муниципальной программы.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2013 г. (в натуральных показателях) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Доля со финансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; | % | 10% | Не более 5% к отчетному году | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% |
| 2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения; | Кол-во | 15 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |

7. Методика оценки эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются сводные результаты индекса эффективности реализации подпрограмм, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(ind1+ind2+ ind3+ind4+ind5)/5

где:

ind- индекс эффективности программы

ind1, ind2, ind3, ind4, ind5- индексы эффективности подпрограмм .

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Приложение №  1  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021  гг.»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.»

1. Паспорт Подпрограммы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», (далее Комитет ЖКХ) |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015 -2021 гг. |
| Наименование подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг. |
| Цели подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района |
| Задачи подпрограммы | Повышение надежности объектов инженерной инфраструктуры |
| Целевые показатели | - Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры - 1; - Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры -1. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 гг. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | 1.Проведение мероприятий по модернизации, реконструкции, нового строительства объектов инженерной инфраструктуры; 2. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях МО «Эхирит-Булагатский район». |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы составляет: 110 586 081,09 рублей, в том числе по годам: 2015 – 7 457 755,71 руб. 2016 – 28 826 503,24 руб. 2017 – 21 831 142,00 руб. 2018 - 14 997 055,66 руб. 2019 - 18 658 046,48 руб. 2020 - 9 407 789,00 руб. 2021 - 9 407 789,00 руб. За счет средств местного бюджета составляет 88 521 481,09 рублей, в том числе по годам: 2015 – 7 457 755,71 руб. 2016 – 22 081 503,24 руб. 2017 – 15 773 142,00 руб. 2018 - 11 650 455,66 руб. 2019 - 12 743 046,48 руб. 2020 - 9 407 789,00 руб. 2021 - 9 407 789,00 руб. За счет средств областного бюджета составляет 22 064 600,00 рублей, в том числе по годам: 2015 – 0,00 руб. 2016 – 6 745 000,00 руб. 2017 – 6 058 000,00 руб. 2018 - 3 346 600,00 руб. 2019 - 5 915 000,00 руб. 2020 – 0,00 руб. 2021 - 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий учебного процесса, сохранение жизни и здоровья обучающихся и трудящихся; 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

На территории района теплоснабжением учреждений образования,  культуры осуществляют 19 муниципальных угольных котельных, в том числе 17 муниципальных угольных котельных состоящие на балансе муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (п. Харат, с. Корсук, с. Свердлово, с. Алужино, с. Харазаргай, с. Ново-Николаевск с. Олой, с. Тугутуй, с. Бозой, с. Гаханы, с. Булуса и п. Усть-Ордынский). На всех угольных котельных износ котлов и котельно-вспомогательного оборудования кроме угольной котельной с. Олой составляет не более 28-48%. Износ оборудования и котлов на котельной с. Олой составляет 86%.

Начиная с 2010 по 2016 год из областного бюджета по подготовке к отопительному сезону Иркутской области и программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» выполнены работы по реконструкции и строительству угольных котельных, так в 2010 году была проведена работа по реконструкции угольных котельных для МОУ Корсукская СОШ и в с. Харат где к данной котельной подключены школа, детский сад и дом культуры общей сметной стоимостью 7 894,125 тыс. руб., также проведены работы по перекладке тепловых сетей от угольной котельной в с. Свердловостоимостью 6 244,56 тыс. руб. В 2011 году выполнены работы по реконструкции угольной котельной для МОУ Харазаргайской СОШ стоимостью 2 189,646 тыс. руб. и строительство блочно-модульной котельной для МОУ Ново-Николаевской СОШ - 4 116,848 тыс. руб. с подключением детского сада, что позволило перевести детское дошкольное учреждение с электроотопления на твердое топливо.Переведено с электроотопления на водяное отопление в 2012 году построена блочно-модульная котельная с инженерными сетями в МОУ Гаханская СОШ на сумму 5 700,0 тыс. руб. в 2013 годупостроена блочно-модульная котельная с инженерными сетями в МОУ Бозойская СОШ и МОУ Тугутуйская СОШ на общую сумму 12 000,0 тыс. руб. Теплоснабжением многих объектов социальной сферы Эхирит-Булагатского района осуществляется способом «сухого отопления» с использованием электронагревательных приборов, такие муниципальное общеобразовательная школа Идыгинская СОШ. Повышение тарифов на электроэнергию в период 2008-2013г.г. практически в 3,5 раза (с 0,67 руб./кВт до 2,35 руб./кВт) и прогнозируемый рост цен в 2015 году до 11% определяет использование электрической энергии для трансформации в тепловую энергию экономически нецелесообразно и убыточно.

Объекты водоснабжения и водоотведения  требуют ремонта.

3. Цели и задачи

Целью подпрограммы является повышение  надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района.

Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задача:

Повышение надежности объектов  инженерной инфраструктуры.

Срок реализации подпрограммы 2015-2021 г. в рамках подпрограммы не предусмотрена ведомственная целевая программа, досрочного прекращения реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрена. Реализации подпрограммы планируется за счет местного, областного и федерального бюджетов.

4. Перечень мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  |  |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  | Участники подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Проведение мероприятий по модернизации, реконструкции, нового строительства объектов инженерной инфраструктуры. | 2015г - 2021г | 29 557 671,66 | 1 200 000,00 |  | 14 772 599,00 |  | 10 525 200,00 | 3 059 872, 66 | 0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ |
| 2 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях МО «Эхирит-Булагасткий район». | 2015г - 2021г | 71 101 459,43 | 6 257 755,71 |  | 14 053 904,24 |  | 11 305 942, 00 | 8 590 583, 00 | 12 077 696,48 | 9 407 789, 00 | 9 407 789, 00 | Комитет ЖКХ |
| 3 | Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (областной бюджет) | 2015г - 2021г | 9 261 600,00 |  |  |  |  |  | 3 346 600, 00 | 5 915 000,00 |  |  | Комитет ЖКХ |
| 4 | Софинасирование реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 2015г - 2021г | 665 350,00 |  |  |  |  |  |  | 665 350,00 |  |  |  |
|  | Всего |  | 110 586 081,09 | 7 457 755,71 |  | 28 826 503,24 |  | 21 831 142, 00 | 14 997 055, 66 | 18 658 046,48 | 9 407 789, 00 | 9 407 789, 00 |  |

- Механизм реализации

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет ЖКХ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

- Комитет ЖКХ  несет ответственность за разработку и реализацию подпрограммы в целом, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

- Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

- Приобретаемое в рамках настоящей подпрограммы имущество поступает в установленном порядке в муниципальную собственность района.

- Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2013 (нат.Пок.) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения; | индекс | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | индекс | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Реализация поставленных в подпрограмме целей и задач требует применения эффективных механизмов и методов. Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:

- дефицит бюджета;

- риск не включения в государственные  программы Иркутской области.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

- Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

1.1. Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения– да-1, нет-0.

U1= 1или 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015–  не более 5% к отчетному году;

2016– 13 аварий;

2017 – 12 аварий;

2018 – 11 аварий;

2019 –  10 аварий;

2020 –  9 аварий;

2021 -   8  аварий.

1.2.  Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - да-1, нет-0.

U2 = 1или 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 2

2016 – 1

2017- 1

2018- 1

2019- 1

2020 – 1

2021 - 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/2

где:

ind- индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Приложение № 2  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма

«Содержание и ремонт муниципальных учреждений  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

1. Паспорт Подпрограммы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», (далее Комитет ЖКХ) |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг. |
| Наименование подпрограммы | Содержание и ремонт муниципальных учреждений муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг. |
| Цели подпрограммы | Создание необходимых условий по обеспечению безопасных условий труда |
| Задачи подпрограммы | Ремонт и содержание зданий муниципальных учреждений муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» |
| Целевые показатели | - Количество отремонтированных учреждений -1; - Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание - 1. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 гг. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | - Содержание муниципальных учреждений района; - Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района. - Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района, создание условий для занятий физической культурой и спортом (средства федерального бюджета). - Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района, прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования (средства областного бюджета). - Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы на капитальный ремонт. - Реализация перечня народных инициатив на 2017 г. за счет средств областного бюджета. - Реализация перечня народных инициатив на 2017 г. за счет средств местного бюджета. |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы составляет 41 261 183,77 рублей, из них: 2015 – 2 669 737,17 рублей, 2016 - 510 000,00 рублей, 2017- 4 493 255,00 рублей, 2018 - 11 113 701,44 рублей, 2019 – 20 254 289,31 рублей. 2020 - 1 110 100,00 рублей 2021 - 1 110 100,00 рублей. За счет средств районного бюджета составляет 31 513 578,53 рублей, в том числе по годам: 2015 – 466 684,58 рублей. 2016 – 510 000,00 рублей. 2017 – 2 326 956,40 рублей. 2018 - 7 503 430,19 рублей. 2019 – 18 486 307,36 рублей. 2020 - 1 110 100,00 рублей. 2021 - 1 110 100,00 рублей. За счет средств областного бюджета составляет 7 721 022,89 рублей, в том числе по годам: 2015 – 176 470,59 рублей, 2016 – 0,00 рублей, 2017 – 2 166 299,10рублей, 2018 – 3 610 271,25 рублей, 2019 – 1 767 981,95 рублей. 2020- 0,00 рублей. 2021- 0,00 рублей. За счет средств федерального бюджета составляет 2 026 582,35 рублей, в том числе по годам: 2015 –2 026 582,35 рублей, 2016 - 0,00 рублей, 2017 - 0,00 рублей, 2018 - 0,00 рублей, 2019 - 0,00 рублей. 2020- 0,00 рублей. 2021- 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение безопасных условий проведения учебного процесса, сохранение жизни и здоровья обучающихся и трудящихся. |

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» находиться 51 общеобразовательных учреждения, которые расположены в 71 зданиях, в 26 общеобразовательных учреждениях имеются спортивные залы. Учреждения культуры 4 единицы и административные здания 5 единиц.

Состояние зданий и инженерных коммуникаций общеобразовательных учреждений района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкций и капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия образовательного учреждения.

Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия общеобразовательных учреждений. Сложившаяся ситуация необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций имеет важное социальное значение.

Анализ показывает, например, что 50% школ построены более 30 лет назад, 46% школ построены от 30до 20 лет назад.

Подпрограмма направлена на улучшение состояний зданий и инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений и направлена на повышение качества образования, обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья детей и трудящихся.

- Цели и задачи

Подпрограмма разрабатывается в целях создания необходимых условий по обеспечению безопасных условий труда.

Основными задачами Подпрограммы является ремонт и содержание зданий  муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский  район».

Сроки реализации программы 2015-2021 года. Досрочного прекращения реализации программы не предполагается. В рамках подпрограммы не предполагается реализация ведомственных целевых программ.

4. Перечень мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения 2015-2021 |  |  |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Участники подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Содержание муниципальных учреждений района; | 2015-2021 | 6 239 737, 58 |  | 440 399, 58 |  |  | 428 000,00 |  | 210 750,00 | 1 188 549, 00 | 1 751 839, 00 | 1 110 100, 00 | 1 110 100, 00 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
| 2. | Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района, создание условий для занятий физической культурой и спортом (средства федерального бюджета). | 2015-2021 | 2 026 582, 00 |  | 2 026 582, 00 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
| 3. | Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района, прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования (средства областного бюджета). | 2015-2021 | 176 470, 59 |  | 176 470, 59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
| 4. | Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района. | 2015-2021 | 14 634 030, 72 |  | 26 285, 00 |  |  | 82 000,00 |  | 751 074,50 | 3 385 691, 91 | 10 388 979, 31 | 0, 00 | 0, 00 | Комитет ЖКХ,муниципальные учреждения |
| 5. | Разработка проекто-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы на капитальный ремонт | 2015-2021 | 10 174 602, 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 124 432,00 | 2 817 531, 40 | 6 232 639, 00 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ,муниципальные учреждения |
| 6. | Реализация перечня народных инициатив на 2019 г. за счет средств областного бюджета | 2015-2021 | 7 544 552, 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 166 299,10 | 3 610 271,25 | 1 767 981, 95 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ,муниципальные учреждения |
| 7. | Реализация перечня народных инициатив на 2019 г. за счет средств местного бюджета | 2015-2021 | 465 207, 83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 699,90 | 111 657,88 | 112 850, 05 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ,муниципальные учреждения |
|  | Всего |  | 41 261 183, 77 |  | 2 669 737, 17 |  |  | 510 000, 00 |  | 4 493 255,00 | 11 113 701,44 | 20 254 289, 31 | 1 110 100, 00 | 1 110 100, 00 |  |

5. Механизм реализации

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет ЖКХ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

- Комитет ЖКХ  несет ответственность за разработку и реализацию подпрограммы в целом, осуществляет координацию деятельности  участниковподпрограммы по реализации  мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

- Контроль за ходом исполнения программы осуществляется администрацией МО «Эхирит-Булагаткий район». Информация о ходе реализации подпрограммы предоставляется в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район» не позднее 1 февраля, года следующего за отчетным или в течении текущего года по запросу контрольных органов или администрации района.

- Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

- Приобретаемое в рамках настоящей подпрограммы имущество поступает в установленном порядке в муниципальную собственность района.

- Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2013 | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество отремонтированных учреждений | индекс | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание | индекс | 4553,2 руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

1.  Количество отремонтированных учреждений   – да-1, нет-0.

U1= 1или 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 21

2016 – 26

2017 – 19

2018 – 15

2019 – 15

2020 – 15

2021-  15

2.  Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание  - да-1, нет-0.

U2 = 1или 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 0,3 %

2016 – 0,3 %

2017-  0,3 %

2018-  0,3 %

2019-  0,3 %

2020 – 0,3 %

2021 – 0,3 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2)/2

где:

ind- индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Приложение №  3 к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.»

1. Паспорт Подпрограммы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», (далее Комитет ЖКХ) |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг. |
| Наименование подпрограммы | Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений |
| Задачи подпрограммы | - Проведение мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения пожарной безопасности; - Организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, в том числе, ответственных за пожарную безопасность в муниципальных учреждениях, персонала, работников муниципальных учреждений. |
| Целевые показатели | - Обеспеченность объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание -1; - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями - 1; - Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории) - 1; - Обеспеченность пожарными выходами и лестницами 1. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 гг. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | - Проведение мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения пожарной безопасности; - Организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, в том числе, ответственных за пожарную безопасность в муниципальных учреждениях, персонала, работников муниципальных учреждений. |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 7 926 094,66 руб., в том числе по годам: 2015– 644 075,00 руб. 2016– 746 000,00 руб. 2017– 801 412,74 руб. 2018– 1 438 063,00 руб. 2019– 2 823 235,92 руб. 2020 –736 654,00руб. 2021 –736 654,00руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Безопасное функционирование муниципальных учреждений за счет проведения комплекса системных противопожарных мероприятий. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Наиболее проблемными, требующими вмешательства органов муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (далее – органы местного самоуправления), остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, реализация которых требует значительных финансовых средств.

Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений района являются:

- неукомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения;

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;

- недостаточные знания и навыки поведения сотрудников в случаях возникновения пожаров;

- отсутствие или неукомплектованность  средствами индивидуальной защиты.

Для решения проблем по обеспечению  мер пожарной  безопасности на объектах муниципальных учреждений района выбран  программно-целевой  метод решения проблемы:

Программно-целевой метод с обеспечением финансирования программных мероприятий в заявленных объемах, позволяющих достичь цель и выполнить задачи Подпрограммы. При этом реализация Подпрограммы сопряжена с макроэкономическим рисками, связанными с возможностью снижения темпа роста экономики, возникновения дефицита бюджета, а также с рисками, связанными с влиянием природных факторов.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений района на основе:

- определения целей, задач, состава, структуры мероприятий и запланированных результатов;

- концентрация ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности;

- повышение эффективности управления в области обеспечения пожарной безопасности.

3. Цели и задачи

Целью Подпрограммы является обеспечение первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Проведение мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения пожарной безопасности;

- Организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, в том числе, ответственных за пожарную безопасность в муниципальных учреждениях, персонала, работников муниципальных учреждений.

Срок реализации подпрограммы 2015-2021 г. в рамках подпрограммы не предусмотрена ведомственная целевая программа, досрочного прекращения реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрена. Реализации подпрограммы планируется за счет местного бюджета.

- Перечень мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Проведение мероприятий, осуществляемые в целях обеспечения пожарной безопасности | 2015-2021 | 6 447 094, 66 |  | 644 075,00 |  | 746 000,00 |  | 801 412, 74 |  | 1 438 063,00 | 1 353 235,92 | 736 654,00 | 736 654,00 | Комитет ЖКХ, муниц. учр. образования |
| 2 | Реализация перечня народных инициатив на 2019 г. за счет средств местного бюджета | 2015-2021 | 88 200, 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 200, 08 |  |  | Комитет ЖКХ, муниц. учр. образования |
| 3 | Реализация перечня народных инициатив на 2019 г. за счет средств областного бюджета | 2015-2021 | 1 381 799, 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 381 799,92 |  |  | Комитет ЖКХ, муниц. учр. образования |
|  | ИТОГО: |  | 7 926 094, 66 |  | 644 075,00 |  | 746 000,00 |  | 801 412, 74 |  | 1 438 063,00 | 2 823 235,92 | 736 654,00 | 736 654,00 |  |

- Механизм реализации

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет ЖКХ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

- Комитет ЖКХ  несет ответственность за разработку и реализацию подпрограммы в целом, осуществляет координацию деятельности участников подпрограммы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

- Контроль за ходом исполнения программы осуществляется администрацией МО «Эхирит-Булагатский район». Информация о ходе реализации подпрограммы предоставляется в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район» не позднее 1 февраля, года следующего за отчетным или в течении текущего года по запросу контрольных органов или администрации района.

- Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

- Приобретаемое в рамках настоящей подпрограммы имущество поступает в установленном порядке в муниципальную собственность района.

- Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2013 г. | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание | индекс | 80% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями | индекс | 70% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории) | индекс | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности | индекс | 70% | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

1. Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание – да -1,нет 0.

U1=1 или 0

где  U1 – целевой показатель1.

Результатом ответа является:

2015-100%

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

2020- 100%

2021- 100%

2.Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями -   да-1, нет-0.

U2=1 или 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2015- 75 %

2016-80 %

2017-85 %

2018-90 %

2019-100%

2020- 100%

2021- 100%

3.Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории)  - да-1, нет-0.

U3=1 или 0

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2015-100%

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

2020- 100%

2021- 100%

4.Обеспеченность электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности -  да-1, нет-0.

U4=1 или 0

Где U4 – целевой показатель 4.

Результатом ответа является:

2015- 84%

2016-88%

2017-92%

2018-96%

2019-100%

2020- 100%

2021- 100%

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2+U3+U4) /4

где:

ind-индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Приложение № 4  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.»

1. Паспорт Подпрограммы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», (далее Комитет ЖКХ). |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг. |
| Наименование подпрограммы | Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг. |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях района |
| Задачи подпрограммы | Созданий условий для обеспечения энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях района. |
| Целевые показатели | - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района. - Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района. - Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 гг. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | - Установка приборов учета фактического потребления энергетических и водных ресурсов, госповерка тепловых счетчиков; - Замена оконных и дверных блоков, влияющих на тепловую защиту, утепление фасадной части. |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы составляет 21 158 529,75 рублей, из них: 2015– 2 348 655,82 рублей, 2016– 0,00 рублей, 2017 – 4 469 162,33 рублей, 2018 – 3 376 443,31 рублей, 2019 – 2 638 214,00 рублей. 2020 - 4 163 027,00 рублей. 2021 - 4 163 027,00 рублей. 1) За счет средств районного бюджета составляет 12 167 643,01 рублей, в том числе по годам: 2015 – 1 139 755,77 рублей, 2016 – 0,00 рублей, 2017 – 905 916,23 рублей, 2018 – 1 199 721,31 рублей, 2019 – 596 195,70 рублей. 2020 - 4 163 027,00,00 рублей. 2021 - 4 163 027,00,00 рублей. 2) За счет средств областного бюджета составляет 8 990 886,74 рублей, в том числе по годам: 2015 – 1 208 900,05 рублей, 2016 – 0,00 рублей, 2017 – 3 563 246,10 рублей, 2018 – 2 176 722,29 рублей, 2019 – 2 042 018,30 рублей. 2020 - 0,00 рублей. 2021 - 0,00 рублей. 3) За счет средств федерального бюджета составляет 0,00 рублей, в том числе по годам: 2015 – 0,00 рублей, 2016 – 0,00 рублей, 2017 – 0,00 рублей, 2018 – 0,00 рублей, 2019 – 0,00 рублей. 2020 - 0,00 рублей. 2021 - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Экономия средств местного бюджета |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В современных условиях проводимой энергосберегающей политики необходимо привести в порядок теплоэнергетическое хозяйство муниципальных учреждений социальной сферы Эхирит-Булагатского района невозможно без выполнения комплекса программных мероприятий, направленных на снижение издержек при потреблении энергетических и водных ресурсов. 	Экономической основой осуществления данного процесса является энергоресурсосбережение, под которым подразумевается комплекс мероприятий, в результате которых будет обеспечено:

- эффективная система управления потреблением энергоресурсов;

- снижение затрат на объекты бюджетной сферы в условиях наблюдающейся тенденции непрерывного роста тарифов на оплату услуг за энерго-, водопотребление и водоотведение. 	Программа разработана с учетом действующих нормативных правовых актов Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Систему муниципальной социальной сферы Эхирит-Булагатского района характеризует высокая изношенность основных фондов по причине, что ряд зданий, в которых расположены образовательные и культурные учреждения, построены еще в начале - середине 20 века. Основная часть используемого в них оборудования имеет большой процент износа, не только морально устаревшего, но также не соответствующего современным требованиям нормативного состояния. Данный факт объясняет большую потребность существующих зданий в проведении соответствующих мероприятий, направленных на повышение энергоресурсосбережения. Потребность в проведении определенного мероприятия может быть выявлена в результате составления энергетического паспорта здания с полным его обследованием: составлением технических характеристик, в том числе состояния внутренних систем коммуникаций. Энергетический паспорт дает реальную оценку зданию, определяет его проблемные места, рекомендует перечень мероприятий, в том числе с позиции энергоресурсосбережения. В данный перечень входят мероприятия по установке приборов учета потребляемых энергетических и водных ресурсов, проведение работ по ремонту систем водоснабжения, канализации, электроосвещения, отопления, вентиляции, а также замена оконных блоков и дверей с целью повышения теплозащиты зданий.

3. Цели и задачи

Целью подпрограммы являются:

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях района.

Для достижения данной целей необходимо решить следующую задачу :

- Созданий условий для обеспечения энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях района.

Сроки реализации программы 2015-2021года. Досрочного прекращения реализации программы не предполагается. В рамках подпрограммы не предполагается реализация ведомственных целевых программ.

4. Перечень мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  |  |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  | Участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Установка приборов учета фактического потребления энергетических и водных ресурсов, госповерка тепловых счетчиков. | 2015-2021 | 1 571 946, 00 |  | 566 392,00 | 0 |  | 460 000, 00 |  | 51 500, 00 | 168 000, 00 | 163 027, 00 | 163 027, 00 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения. |
| 2. | Замена оконных и дверных блоков, влияющих на тепловую защиту и утепление фасадной части зданий. | 2015-2021 | 10 001 217, 77 |  | 573 363,77 | 0 |  | 50 000, 00 |  | 1 080 000, 00 | 297 854, 00 | 4 000 000, 00 | 4 000 000, 00 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
| 3 | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере за счет средств областного бюджета | 2015-2021 | 1 490 200, 05 |  | 1 208 900,05 | 0 |  | 0 |  | 281 300,00 | 0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
| 4 | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере за счет средств местного бюджета | 2015-2021 | 9 600, 00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9 600,00 | 0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
| 5 | Реализация перечня народных инициатив на 2019 год за счет средств областного бюджета | 2015-2021 | 7 500 866, 69 |  | 0 | 0 |  | 3 563 246, 10 |  | 1 895 422,29 | 2 042 018, 30 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
| 6 | Реализация перечня народных инициатив на 2019 год за счет средств местного бюджета | 2015-2021 | 548 879, 24 |  | 0 | 0 |  | 395 916, 23 |  | 58 621,31 | 130 341, 70 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, муниципальные учреждения |
|  | Итого по подпрограмме |  | 21 158 529, 75 |  | 2 348 655,82 | 0 |  | 4 469 162, 33 |  | 3 376 443, 60 | 2 638 214,00 | 4 163 027, 00 | 4 163 027, 00 |  |

5. Механизм реализации

Продолжение выполнения работ по внедрению приборов учета и систем регулирования потребления тепловой и электрической энергии, воды.

Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающего надежное тепло-и водоснабжение объектов социальной сферы практически без дополнительных материальных затрат, без расширения существующих теплоисточников и инженерных систем.

Создание экономического механизма, стимулирующий процесс энергоресурсосбережения.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет ЖКХ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» участниками подпрограммы являются муниципальные учреждения.

- Комитет ЖКХ  несет ответственность за разработку и реализацию подпрограммы в целом, осуществляет координацию деятельности участников подпрограммы по реализации мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

- Контроль за ходом исполнения программы осуществляется администрацией МО «Эхирит-Булагатский район». Информация о ходе реализации подпрограммы предоставляется в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район» не позднее 1 февраля, года следующего за отчетным или в течении текущего года по запросу контрольных органов или администрации района.

- Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

- Приобретаемое в рамках настоящей подпрограммы имущество поступает в установленном порядке в муниципальную собственность района.

6.Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2012 г. | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями после установки тепловых счетчиков. | Г/кал | 672 Г/кал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой воды бюджетными учреждениями после установки счетчиков. | М3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой электрической энергии бюджетными учреждениями | Руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

1. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района – да -1,нет 0.

U1=1 или 0

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2015- не менее  1 %.

2016-  не менее 1 %

2017-  не менее 1 %

2018-  не менее 1 %

2019-   не менее 1%

2020- не менее 1%

2021-  не менее 1%

2. Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района  -   да-1, нет-0.

U2=1 или 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2015- 38  %

2016- 38,4 %

2017-  38,8 %

2018-  39,2 %

2019-  39,6 %

2020-  39,6 %

2021-  39,6 %

3.Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями - да-1, нет-0.

U3=1 или 0

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2015-100%

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

2020-  100%

2021-  100%

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2+U3)/3 ,

где:  ind-индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Приложение №  5  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

на 2015-2021 гг.»

1. Паспорт Подпрограммы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», далее Комитет ЖКХ |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015 -2021 гг. |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг. |
| Цели подпрограммы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, модернизация и реформирование коммунальной инфраструктуры социальной сферы |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение эффективного управления бюджета Комитета ЖКХ, формирования, организации исполнения и реализация возложенных на Комитет ЖКХ администрации «Эхирит-Булагатский район» бюджетных полномочий. |
| Целевые показатели | 1.Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения; 2.Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 гг. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | - Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»; - Повышение квалификации специалистов; 3.Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, в части проведения текущих ремонтов муниципальных учреждений . |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 54 502 994,71 рублей, в том числе по годам: 2015 – 6 863 729,00 руб. 2016 - 6 698 374,00 руб. 2017 – 6 903 374,00 руб. 2018 – 8 542 552,64 руб. 2019 – 10 358 087,07 руб. 2020 – 7 568 439,00 руб. 2021 - 7 568 439,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение степени качества управления районными финансами, выравнивание бюджетной обеспеченности Комитета ЖКХ. |

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (далее Комитет ЖКХ), осуществляет свою деятельность на основании Положения о Комитете ЖКХ утвержденное решением Думы МО «Эхирит-Булагатский район» № 230 от 28.03.2012 года.Комитет ЖКХ имеет большое влияние на социально-экономическое развитие района и направлено на достижение требуемого социально-экономического эффекта. В целом реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности бюджетных расходов.

- Цели и задачи

Целью Подпрограммы является повышение  качества предоставляемых коммунальных услуг, модернизация и реформирование коммунальной инфраструктуры социальной сферы.

Задачей подпрограммы является Обеспечение эффективного управления  бюджета Комитета ЖКХ, формирования, организации исполнения и реализация возложенных на Комитет ЖКХ администрации «Эхирит-Булагатский район» бюджетных полномочий.

4. Перечень мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  |  |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  | Участники подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»; | 20 15г - 20 21г | 34 064 867,71 | 4 519 832, 00 |  | 4 494 025,50 |  | 4 076 534, 00 |  | 5 051 025, 64 | 6 090 950, 57 | 4 916 250, 00 | 4 916 250, 00 | Комитет ЖКХ |
| 2 | Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, в части проведения текущих ремонтов муниципальных учреждений | 20 15г - 20 21г | 19 413 657,05 | 2 343 897, 00 |  | 2 204 348,50 |  | 2 826 840, 00 |  | 3 491 527, 00 | 3 242 666, 55 | 2 652 189, 00 | 2 652 189, 00 | Комитет ЖКХ |
| 3 | Повышение квалификации, специалистов Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" | 20 15г - 20 21г |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 000, 00 |  | 0 | Комитет ЖКХ |
| 4 | Обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее за счет субсидии из областного бюджета | 20 15г - 20 21г | 1 009 469, 95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 009 469, 95 |  |  | Комитет ЖКХ |
|  | Всего |  | 54 502 994,71 | 6 863 729, 00 |  | 6 698 374,00 |  | 6 903 374, 00 |  | 8 542 552, 64 | 10 358 087, 07 | 7 568 439, 00 | 7 568 439, 00 |  |

5.Механизм реализации

Механизм реализации Подпрограммы базируется на взаимодействии ответственного исполнителя Подпрограммы с исполнением мероприятий Программы.

Субъектом бюджетного планирования Подпрограммы является Комитет ЖКХ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Комитет ЖКХ:

- осуществляет, в форме мониторинга, непосредственный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы и несет ответственность за эффективность и результативность исполнения Подпрограммы;

- координирует действия исполнителей мероприятий Подпрограммы;

- составляет отчет о ходе реализации Подпрограммы, оценку эффективности и результативности реализации программы и представляет в экономический сектор администрации Эхирит-Булагасткого района в установленные сроки.

6.Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2013 г. | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения; | Ед. | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего. | Ед. | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Реализация поставленных в подпрограмме целей и задач требует применения эффективных механизмов и методов. Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:

- дефицит бюджета;

- риск непопадания в Программы Иркутской области.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

- Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения – да -1,нет 0.

U1=1 или 0

где  U1 – целевой показатель1.

2015 –  13

2016 –  13

2017-   12

2018-   11

2019-   10

2020 –  9

2021 -   8

- Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего-   да-1, нет-0.

U2=1 или 0

Где U1=1 –целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015- 2

2016-1

2017-  1

2018-  1

2019-  1

2020-   1

2021-  1

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |