Отчет за 2019 год об исполнении Муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

- Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»  утверждена постановлением  мэра   от 09.10.2014г. № 1468 с изменениями в 2019 г. от  01.07.2019 (пост. № 629),  12.12.2019 г. (пост. № 1312), 20.12.2019 г. (пост. № 1361), 20.12.2019 г. (пост. № 1364).

2. Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования является повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства и как следствие – улучшение жизни населения района.

Жилищно-коммунальная инфраструктура  Эхирит-Булагатского района представлена 16 угольными котельными.

Отапливается 41 многоквартирный жилой дом, 40 частных жилых домов, 38 объектов социально-культурного значения, и прочие учреждения (26 единиц).

Паспорта готовности к началу отопительного  сезона были получены на все угольные котельные в районе.

Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации составляют всего – 70,3 км. Отпущено тепловой энергии 34137,0 Гкал, отпущено воды потребителям – 178469,0  м3, пропущено сточных вод – 177565,43 м3.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства, подготовку к зиме по району было запланировано 54 733 872,78 рублей, израсходовано 48 665 180,34 рублей.

Комитетом ЖКХ были подготовлены документы по участию в областные программах и подписаны соглашения по мероприятиям:

С Министерством жилищной политике, энергетике и транспорта Иркутской области:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

С Министерством строительств, дорожного хозяйства Иркутской области:

- Проектно-изыскательские работы по строительству Дома спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагасткий район;

- реализация мероприятий на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах  общего пользования местного значения.

- мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности  в сфере физической культуры и спорта;

С министерством Природных ресурсов и экологии Иркутской области:

- по участию в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов;

Комитет ЖКХ является координатором  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году была проведена совместно работа с МО «Усть-Ордыское»  и  МО «Гаханское».

Комитет ЖКХ является координатором  по  новой коммунальной услуге по обращению с твердыми коммунальными  отходами,  с региональным оператором (РТ-НЭО зона юг) была подписана дорожная карта по обращению ТКО на территории района. (89-ФЗ об отходах производства).

19 июля 2019 года № 568–пп Постановление «Об утверждении Положения о предоставлении и расходованию субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления ТКО на 2019 год» согласно этому положению    29 июля 2019 г.  министру природных ресурсов и экологии Иркутской области  А.В.Крючкову была подана заявка от администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  вошли 12 муниципальных образований Эхирит-Булагатского района,  по следующим мероприятиям:

- приобретение контейнеров;

- создание контейнерных площадок.

Комитет ЖКХ является координатором  приоритетного проекта, по указанию Президента РФ, по переходу на цифровое телевизионное вещание все желающие были переведены на цифровое телевиденье, льготная категория граждан района была отработана по линии Министерства социальной защиты Иркутской области.

В 2019 году крупных аварий повлекших остановку поставки тепловой энергии  более двух часов в бюджетных учреждений не было. Аварийная бригада устраняла еженедельно неполадки в тепло, водо, электроснабжения и водоотведения в учреждениях района.

По средствам водовозки Комитета ЖКХ было доставлено воды бюджетным учреждениям  1778   кубов   на сумму 69 119,97 .

Откачка  4 175  кубов на сумму  231 921,25

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 192 522 897,41 | 158 109 610,68 | 82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 19 983 985,05 | 18 989 621,87 | 95 |
|  | второй год реализации программы | 36 780 877,24 | 23 408 844,96 | 36 |
|  | третий год реализации программы | 41 556 346,00 | 28 689 895,87 | 30 |
|  | четвертый год реализации программы | 39 467 816,34 | 38 356 067,99 | 97 |
|  | пятый год реализации программы | 54 733 872,78 | 48 665 180,34 | 88 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Доля со финансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы |  | 10 |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | второй год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | третий год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
|  | пятый год реализации программы | Не более 5 % | 5% | 100 |
| 2.2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы |  | 15 | X |
|  | первый год реализации программы | 14 | 12 | 85 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 11 | 84 |
|  | третий год реализации программы | 12 | 10 | 83 |
|  | четвертый год реализации программы | 11 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 10 | 1 | 10 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

4. Оценка социально-экономической эффективности МП

Учитывая продолжительный период реализации муниципальной программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляций, дефицитом бюджетных средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий подпрограмм, подвергнуться корректировке показателей достижения целей и решений задач подпрограмм, возрасти затраты на реализацию мероприятий подпрограмм.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации мэра района об утверждении муниципальной программы.

5. Методика оценки эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются сводные результаты индекса эффективности реализации подпрограмм, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(ind1+ind2+ ind3+ind4+ind5)/5 =(1+1+1+1+1)/5=1

где:

ind- индекс эффективности программы

ind1, ind2, ind3, ind4, ind5- индексы эффективности подпрограмм .

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50≤ I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

- Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» за 2019 г. является эффективной.

Отчет к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.»

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021гг.» за 2019 г. план-  18 658 046,48 руб.,   факт – 18 475 461,31 руб.,

Мероприятия:

-  Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности  - 5 903 453,50 руб.

- Софинсирование реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 655 717,50 руб.

- Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях МО «Эхирит-Булагасткий район» - 11 916 290,31 руб.

В рамках  Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ  по результатам торгов были заключены муниципальные контракты по данной подпрограмме:

- Муниципальный контракт от 22 апреля 2019 г. на Приобретение автоматической угольной котельной 800 кВт для МОУ Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И.В.Балдынова ;   Муниципальный контракт № 2019/07 от 30.07.2019 г. на приобретение  автоматической угольной котельной 150 кВт для МОУ Идыгинская СОШ.

- Установка термороботов  (23 июля 2019 г. по результатам аукциона в электронном виде заключен муниципальный контракт на  Монтаж блочно-модульной котельной "Терморобот-800" в МОУ СОШ № 2 по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская,41;37, 2 сентября 2019 г.  заключен муниципальный контакт по результатам аукциона  монтажу блочно- модульной котельной «Терморобот-150 кВт» для МОУ Идыгинская СОШ, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Нижняя Идыга, ул. Школьная, 1 А.

- 20 августа 2019 г. заключен муниципальный контракт  по результатам аукциона   на приобретение угля для бюджетных учреждений района  на отопительный сезон 2019 -2020 год.

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 72 408 127,35 | 71 319 432,94 | 98 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 7 457 755,17 | 7 457 755,17 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 28 826 503,24 | 28 826 503,24 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 2 469 494,80 | 1 774 554,40 | 71 |
|  | четвертый год реализации программы | 14 997 055,66 | 14 785 158,82 | 98 |
|  | пятый год реализации программы | 18 658 046,48 | 18 475 461,31 | 99 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 15 | 7 | 46 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 5 | 38 |
|  | третий год реализации программы | 12 | 8 | 66 |
|  | четвертый год реализации программы | 11 | 0 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 10 | 1 | 10 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 1 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 1 | 2 | 200 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

1. Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения– да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 15

2016– 13

2017 – 12

2018 – 11

2019 – 10

2.  Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - да-1, нет-0.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 2

2016 – 1

2017- 1

2018- 1

2019- 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/2 =(1+1)/2=1

где:

1- индекс эффективности

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50 ≤ I<1 | Реализация программы эффективна |

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.» за 2019 г. является эффективной.

Отчет к подпрограмме за 2019 год

«Содержание и ремонт муниципальных учреждений  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

- Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы» план на 2019 г.  –  20 254 289,31  руб., факт – 14 877 999,54 руб.

Мероприятия:

- Содержание муниципальных  учреждений района – 1 396 846,70 руб.

- Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района – 10 058 944,54 руб.

- Разработка проекто-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы на капитальный ремонт – 1 541 376,30 руб.

- Реализация перечня народных инициатив на 2019 г. за счет средств областного бюджета – 1 767 981,95 руб.

- Реализация перечня народных инициатив на 2019 г. за счет средств местного  бюджета – 112 850,05 руб.

2. В рамках  Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ  по результатам торгов были заключены муниципальные контракты по данной подпрограмме

- Заключен Муниципальный контракт от 16.04.2019 г. «Разработка (привязка) проектной и рабочей документации для строительства общеобразовательной школы на 616 мест в п. Усть-Ордынский Эхирит Булагатского района Иркутской области»  4 900 000,00 руб.

- Разработка (привязка) проектной и рабочей документации для строительства общеобразовательной школы на 60 мест в с. Алужино Эхирит Булагатского района Иркутской области.  На сумму 4 900 000, 00 руб.

- Заключен Муниципальный контракт от 27.05.2019 г. «Установка вентиляции в здании спортивного комплекса им. Олега Алексеева по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 52» на сумму 663 548,94 руб. аукцион в электронном виде  ООО «СТЭКО».

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 39 040 983,77 | 28 818 522,18 | 73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 669 737,52 | 2 650 000,00 | 99 |
|  | второй год реализации программы | 510 000,00 | 503 000,00 | 98 |
|  | Третий год реализации программы | 4 493 255, 50 | 471 305, 06 | 89 |
|  | Четвертый год реализации программы | 11 113 701,44 | 10 316 217,58 | 92 |
|  | Пятый год реализации программы | 20 254 289,31 | 14 877 999,54 | 73 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество отремонтированных учреждений Целевой показатель 1 (количество) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 21 | 17 | 80 |
|  | второй год реализации программы | 26 | 14 | 53 |
|  | Третий год реализации | 19 | 16 | 84 |
|  | Четвертый год реализации программы | 15 | 13 | 86 |
|  | Пятый год реализации | 15 | 8 | 53 |
| 2.2. | Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание. Целевой показатель 2 (%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Четвертый год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Пятый год реализации программы | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  | 100 |

4. Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.1.  Количество отремонтированных учреждений   – да-1

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 21

2016 – 26

2017 – 19

2018 – 15

2019 – 15

1.2.  Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание  - да-1.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 0,3 %

2016 – 0,3 %

2017-  0,3 %

2018-  0,3 %

2019-  0,3 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U1)/2 = (1+1)/2= 1

где:

1 - индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50≤ I<1 | Реализация программы эффективна |

Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы» за 2019  год является эффективной.

Отчет к подпрограмме «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021г.г.»

- Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.» на реализацию подпрограммы на 2019  год  план – 2 823 235,92  руб., факт  – 2 403 516,20руб.

- Мероприятия:

- Проведение мероприятий, осуществляемых в целях пожарной безопасности 1 020 951,00 руб.;

- Реализация перечня народных инициатив на 2019 год за счет средств областного бюджета 1299614,02 руб.;

- Реализация перечня народных инициатив на 2019 год за счет средств местного бюджета 82954,18 руб.

Были произведены работы  в целях пожарной безопасности: обслуживание АПС,  ремонт АПС, установка оповещателей АПС в общеобразовательных учреждениях района, была произведена зарядка огнетушителей общеобразовательных учреждений района.

- Сведения  о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 6 517 388,92 | 6 076 197,77 | 93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 644070,00 | 644070,00 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 810610,00 | 810610,00 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 801 410,00 | 786 610,00 | 98 |
|  | Четвертый год реализации программы | 1 438 063,00 | 1 431 388,57 | 99 |
|  | пятый год реализации программы | 2 823 235,92 | 2 403 519,20 | 85 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание. Целевой показатель 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями. (Зарядка огнетушителей) Целевой показатель 2 (наименование и единица измерения)(наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 75 | 75 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 80 | 75 | 93 |
|  | третий год реализации программы | 85 | 0 | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 90 | 90 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории). Целевой показатель 3 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Целевой показатель 4 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 84 | 84 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 88 | 88 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 92 | 92 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 96 | 96 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

  - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2015-100%

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

  - Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями -   да-1, нет-0.

U2= 0

Где U2 – целевой показатель 0.

Результатом ответа является:

2015- 75 %

2016-80%

2017-85%

2018-90%

2019-100%

  - Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий -   да-1, нет-0.

U3= 1

Где U3 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2015-100 %

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

  - Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности-  да-1, нет-0.

U4= 1

Где U4 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2015-84 %

2016-88 %

2017-92 %

2018-96 %

2019-100 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 +U3+U4) /4= (1+1+1+1)/4= 1

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50≤ I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.» ind - 1  - Реализация подпрограммы   в 2019 году эффективна

Отчет к подпрограмме «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021г.г.»

- Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 годы» в 2019 году на реализацию подпрограммы запланировано – 2 638 214,00  руб.  было израсходовано 2 592 793,44  руб.

2.Проведены мероприятия:

- Установка приборов учета фактического потребления энергетических и водных ресурсов, госповерка тепловых счетчиков;

Произведена поверка тепловых счетчиков  в 6 учреждениях:

- МОУ СОШ 1

- МОУ СОШ № 4

-  детский сад «Туяна»

- детский сад «Светлячок»

- детский сад «Колосок»

- детский сад «Аленушка».

- Замена оконных и дверных блоков, влияющие на тепловую защиту, утепление фасадной части зданий:

- СОШ № 4, Корсукская СОШ, Захальская НШДС, Гаханский детский сад, Куядская НШДС, Харатский детский сад.

3.Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| - N п/п |  | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 12 099997, 60 | 12 032770, 04 | 99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 348 655,00 | 2 348 655,00 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 3 736 689,00 | 3 717 011,00 | 99 |
|  | четвертый год реализации программы | 3 376 443,60 | 3 374 310,60 | 99 |
|  | пятый год реализации программы | 2 638 214,00 | 2 592 793,44 | 98 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями после установки тепловых счетчиков. % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой воды бюджетными учреждениями после установки счетчиков. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 38 | 38 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 38,4 | 38,4 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 38,8 | 38,8 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 39,2 | 39,2 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 39,6 | 39,6 | 100 |
| 2.3. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой электрической энергии бюджетными учреждениями |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | четвёртый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |
|  | Пятый год реализации программы | 100 | 100 | 100 |

- Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.1. Экономия финансовых средств за оплату поставляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями после установки тепловых счетчиков  – да -1, нет- 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2015- не менее  1 %.

2016-  не менее 1 %

2017-  не менее 1 %

2018-  не менее 1 %

2019-   не менее 1%

1.2. Экономия финансовых средств за оплату поставляемой воды бюджетными учреждениями после установки  счетчиков.  -   да-1, нет-0.

U2=1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2015- 38  %

2016- 38,4 %

2017-  38,8 %

2018-  39,2 %

2019-  39,6 %

  - Экономия финансовых средств за оплату поставляемой электрической энергии бюджетными учреждениями  - да-1, нет-0.

U3=1

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2015-100%

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2+U3)/3 = (1+1+1)/3 =1,

где: ind-индекс эффективности

1- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 годы»» ind - 1 - Реализация подпрограммы   в 2019  году эффективна

Отчет подпрограммы «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» в 2019 году план- 10 360 087,07 руб.,  факт – 10 315 406,85 руб.

2.  Проведены мероприятия:

– Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства – 6 061 820,25 рублей.

- Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ в части проведения текущих ремонт муниципальных учреждений – 3 229 116,65 рублей.

- Повышение квалификации специалистов – 15 000,00 руб.

- Обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее за счет субсидии из областного бюджета – 1 009 469,95 руб.

3.Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 39 368 116,71 | 38 962 552,27 | 98 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 6 863 729,00 | 6 863 729,00 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 6 698 374,00 | 6 698 374,00 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 6 903 374,00 | 6 636 050,00 | 96 |
|  | четвертый год реализации программы | 8 542 552,64 | 8 448 992,42 | 98 |
|  | пятый год реализации программы | 10 360087, 07 | 10 315 406,85 | 99 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения)ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 13 | 7 | 53 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 5 | 38 |
|  | третий год реализации программы | 12 | 7 | 58 |
|  | четвертый год реализации программы | 11 | 0 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 10 | 1 | 10 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. (наименование и единица измерения) ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 1 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 1 | 2 | 200 |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

- Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения – да -1,нет 0.

U1=1 или 0

где  U1 – целевой показатель1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –  13аварий ;

2016– 13 аварий;

2017 – 12 аварий;

2018 – 11 аварий;

2019 –  10 аварий;

- Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего-   да-1, нет-0.

U2=1 или 0

Где U1= 1 –целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015- 2

2016-1

2017-1

2018-1

2019-1

3. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/2  = (1+1)/2=1

где:

ind - индекс эффективности

4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

5.Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» за 2019 г. является эффективной.