Отчет за 2015 год

об исполнении муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»  утвержденную постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468 с изменениями от 25.02.2015 (пост.№ 340), 25.02.2015 (пост.№ 341), 25.02.2015 (пост.№342), 20.03.2015 (пост.№ 628), 01.06.2015 (пост.№ 1041), 13.11.2015 (пост. № 1453), 31.12.2015 (пост. № 1602).

Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования является повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства и как следствие – улучшение жизни населения района.

Жилищно-коммунальная инфраструктура  Эхирит-Булагатского района представлена 20 угольными котельными (в 2009 году – 11 угольных котельных). За период с 2009 года было построено 9 блочно-модульных котельных для бюджетных учреждений района и проведен капитальный ремонт в 8 котельных.

Отапливается 41 многоквартирный жилой дом, 40 частных жилых домов, 38 объектов социально-культурного значения, и прочие учреждения (26 единиц). Паспорта готовности к началу отопительного сезона были получены на все угольные котельные в районе.

Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации составляют всего – 70,3 км. Отпущено тепловой энергии 34137,0 Гкал, отпущено воды потребителям – 178469,0  м3, пропущено сточных вод – 177565,43 м3.

Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 19 983 985,05 | 19 367 621,87 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 19 983 985,05 | 19 367 621,87 | -3% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Доля со финансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 10 |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5 % | 5% |  |
| 2.2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 15 |  | X |
|  | первый год реализации программы | 14 | 12 |  |

Исполнение программы планируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Оценка социально-экономической эффективности МП

Учитывая продолжительный период реализации муниципальной программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляций, дефицитом бюджетных средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий подпрограмм, подвергнуться корректировке показателей достижения целей и решений задач подпрограмм, возрасти затраты на реализацию мероприятий подпрограмм.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации мэра района об утверждении муниципальной программы.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2013 г. (в натуральных показателях) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Доля со финансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | % | 10% | Не более 5% к отчетному году | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% |
| 2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения; | Кол-во | 15 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются сводные результаты индекса эффективности реализации подпрограмм, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(ind1+ind2+ ind3+ind4+ind5)/5 =(1+0,5+0,75+1+1)/5=0,85

где:

ind- индекс эффективности программы

ind1, ind2, ind3, ind4, ind5- индексы эффективности подпрограмм .

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.» за 2015 г. является эффективной.

Приложение №  1  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019  гг.»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2019гг.» за 2015 г. план- 7 457 755,71руб.,   факт – 7 104 776,10  руб.

Проведены мероприятия:

- Проведение мероприятий по модернизации, реконструкции, нового строительства объектов инженерной инфраструктуры  – 1 200 000,00 руб.;

- Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях МО «Эхирит-Булагатский район» - 6 257 755,71 руб.

Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 7 457 755,71 | 7 104 776,10 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 7 457 755,71 | 7 104 776,10 | -4,7% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 15 | 7 | 8 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 2 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 |  |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1. Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения– да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –  не более 5% к отчетному году ;

2016– не более 5% к отчетному году (3 аварий);

2017 – не более 5% к отчетному году (12 аварий);

2018 – не более 5% к отчетному году (11 аварий);

2019 –  не более 5% к отчетному году (10 аварий);

2.  Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - да-1, нет-0.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 2

2016 – 1

2017- 1

2018- 1

2019- 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/N =(1+1)/2=1

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.» за 2015 г. является эффективной.

Приложение № 2  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

Подпрограмма

«Содержание и ремонт муниципальных учреждений  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы» план на 2015 г.  – 2 669 737,52  руб., факт – 2 590 871,07 руб.

Проведены мероприятия:

- Содержание муниципальных учреждений района – 440 399,58 руб.

-  Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района – 26 285 руб.

- Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района, создание условий для занятий физической культурой и спортом (средства федерального бюджета) – 2 026 582,35

- Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района, создание условий для занятий физической культурой и спортом (средства областного бюджета) – 176 470,59

Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 2 669 737,52 | 2 590 871,07 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 669 737,52 | 2 590 871,07 | -3% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество отремонтированных учреждений Целевой показатель 1 (количество) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 21 | 17 |  |
| 2.2. | Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание. Целевой показатель 2 (%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 0,3 | 0,3 |  |

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.  Количество отремонтированных учреждений   – да-1

U1= 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 21

2016 – 26

2017 – 19

2018 – 15

2019 – 15

2.  Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание  - да-1.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 0,3 %

2016 – 0,3 %

2017-  0,3 %

2018-  0,3 %

2019-  0,3 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U1)/N = (0+1)/2= 0,5

где:

ind - индекс эффективности

U- целевые показатели

N-количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы» за 2015 год является эффективной.

Приложение №  3 к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2019г.г.»

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.» на реализацию подпрограммы на 2015 год  план -  644 075,00  руб., факт  – 639 074,58 руб.

Проведено мероприятие «Проведение мероприятий, осуществляемых в целях пожарной безопасности» – 639 074,58 руб.

Сведения  о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 644 075,00 | 639 074,58 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 644 075,00 | 639 074,58 | -0,8 % |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание. Целевой показатель 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| 2.2. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями. Целевой показатель 2 (наименование и единица измерения)(наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 75 | 75 | 0 |
| 2.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории). Целевой показатель 3 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| 2.4. | Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Целевой показатель 4 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 84 | 84 | 0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание– да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2017-100%

2.Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями -   да-1, нет-0.

U2= 0

Где U2 – целевой показатель 0.

Результатом ответа является:

2017- 0 %

3.Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий -   да-1, нет-0.

U3= 1

Где U3 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2017- 100 %

4.Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности-   да-1, нет-0.

U4= 1

Где U4 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2017- 92 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 +U3+U4) /N= (1+0+1+1)/4=0,75

где:

ind - индекс эффективности

U- целевые показатели

N-количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.» - Реализация подпрограммы   в 2015 году эффективна.

Приложение № 4  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2019г.г.»

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы» в 2015 году на реализацию подпрограммы запланировано – 2 348 655,82 руб.  было израсходовано 2 282 154,90 руб.

Проведены мероприятия:

- Установка приборов учета фактического потребления энергетических и водных ресурсов, госповерка тепловых счетчиков – 499 892,04 руб.

- Замена оконных и дверных блоков, влияющих на тепловую защиту, утепление фасадной части зданий – 573 362,81 руб.

- Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере за счет средств областного бюджета – 1 208 900,05 руб.

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 2 348 655,82 | 2 282 154,90 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 348 655,82 | 2 282 154,90 | -2,8 % |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями после установки тепловых счетчиков. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| 2.2. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой воды бюджетными учреждениями после установки счетчиков. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 75 | 75 | 0 |
| 2.3. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой электрической энергии бюджетными учреждениями |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2015- не менее  1 %.

2016-  не менее 1 %

2017-  не менее 1 %

2018-  не менее 1 %

2019-   не менее 1%

2020- не менее 1%

2021-  не менее 1%

2. Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района  -   да-1, нет-0.

U2=1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2015- 38  %

2016- 38,4 %

2017-  38,8 %

2018-  39,2 %

2019-  39,6 %

2020-  39,6 %

2021-  39,6 %

3.Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями - да-1, нет-0.

U3=1

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2015-100%

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

2020-  100%

2021-  100%

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2+U3)/N = (1+1+1)/3 = 1 ,

где:

ind - индекс эффективности

U- целевые показатели

N-количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы»»  реализация подпрограммы в 2015 году эффективна.

Приложение №  5  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» в 2015 году план-  6 863 729,00 руб.,  факт - 6 750 745,22 руб.

Проведены мероприятия:

- Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» - 4 410 934,22 руб.

- Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ в части проведения текущих ремонтов муниципальных учреждений – 2 339 811,00 руб.

Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 6 863 729,00 | 6 750 745,22 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 6 863 729,00 | 6 750 745,22 | -1,6 % |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения)ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 13 | 7 | 6 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. (наименование и единица измерения) ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 |  |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

- Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения – да -1,нет 0.

U1=1 или 0

где  U1 – целевой показатель1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –  13аварий ;

2016– 13 аварий;

2017 – 12 аварий;

2018 – 11 аварий;

2019 –  10 аварий;

- Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего-   да-1, нет-0.

U2=1 или 0

Где U1=1 –целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015- 2

2016-1

2017-1

2018-1

2019-1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/N  = (1+1)/2=1

где:

ind - индекс эффективности

U- целевые показатели

N-количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» за 2015 г. является эффективной.